Responsables 
- Arana Manco Fabrizzio Del Piero – Diseñador UX/UI y Project Manager
- Capa Moreno Fechner Jacob – Desarrollador Fronted
- Romero Angulo Alanis – Diseñador UX/UI y Analista de sistemas
- Oblitas Flores Josue Elias – Desarrollador Backed

- Arana Manco Fabrizzio Del Piero

- Capa Moreno Fechner Jacob

- Romero Angulo Alanis

- Oblitas Flores Josue Elias

- Resumen

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil de seguridad orientada principalmente a jóvenes y adolescentes que utilizan servicios de transporte por aplicativo, especialmente durante salidas nocturnas. La aplicación permitirá vincular un contacto de emergencia para compartir automáticamente la ubicación y el recorrido del usuario durante un viaje, así como recibir alertas ante posibles situaciones de riesgo. Además, contará con mecanismos de activación rápida de emergencia y envío de información, como grabaciones de audio, al contacto de confianza. El objetivo es brindar una capa adicional de seguridad mediante el monitoreo en tiempo real, la comunicación rápida y la detección de situaciones inusuales durante el desplazamiento.

- Responsables 
- Arana Manco Fabrizzio Del Piero – Diseñador UX/UI y Project Manager
- Capa Moreno Fechner Jacob – Desarrollador Fronted
- Romero Angulo Alanis – Diseñador UX/UI y Analista de sistemas
- Oblitas Flores Josue Elias – Desarrollador Backed

# Actividades y tareas

### 3.1 Fase 1 — Inicio y análisis

- Identificación del problema.

- Investigación de usuarios.

- Identificación de necesidades.

- Análisis de alternativas existentes.

- Definición de objetivos.

- Definición del alcance inicial.

- Identificación de requisitos.

### 3.2 Fase 2 — Planificación

- Elaboración del cronograma.

- Definición de funcionalidades.

- Priorización de módulos.

- Estimación de costos.

- Identificación de riesgos.

- Definición de recursos necesarios.

- Elaboración de la arquitectura inicial.

### 3.3 Fase 3 — Diseño

- Diseño de la interfaz de usuario.

- Elaboración de wireframes.

- Diseño del prototipo.

- Diseño de la base de datos.

- Diseño de la arquitectura del sistema.

- Diseño del flujo de emergencia.

- Diseño del sistema de monitoreo de viajes.

### 3.4 Fase 4 — Desarrollo

- Desarrollo del módulo de usuarios.

- Desarrollo del módulo de contactos de emergencia.

- Desarrollo del módulo de viajes.

- Implementación de geolocalización.

- Implementación del seguimiento en tiempo real.

- Implementación de alertas.

- Implementación del sistema de grabación de audio.

- Desarrollo del backend.

- Implementación de la base de datos.

### 3.5 Fase 5 — Pruebas

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Pruebas de geolocalización.

- Pruebas de notificaciones.

- Pruebas del sistema de emergencia.

- Pruebas de seguridad.

- Corrección de errores.

### 3.6 Fase 6 — Validación

- Prueba con usuarios.

- Recopilación de opiniones.

- Evaluación de facilidad de uso.

- Identificación de mejoras.

- Corrección de problemas encontrados.

### 3.7 Fase 7 — Cierre

- Evaluación de objetivos.

- Documentación del proyecto.

- Preparación de presentación.

- Presentación del prototipo.

- Entrega de documentación.

- Cierre del proyecto

## Costos

[Para agregar una tabla de contenido (TDC), aplique el estilo de título adecuado solo al texto del título al principio de un párrafo y se mostrará en la TDC. Para hacerlo, seleccione el texto del título Después, en la pestaña Inicio, en la galería de Estilos, haga clic en el estilo que necesite.]

### Alcance

### Diseñar y desarrollar un prototipo de aplicación móvil que permita monitorear viajes en tiempo real, vincular contactos de emergencia y activar alertas de seguridad ante situaciones de riesgo, con el objetivo de brindar una capa adicional de protección a jóvenes y adolescentes durante sus desplazamientos mediante servicios de transporte.

### Módulo de usuarios

- Registro.

- Inicio de sesión.

- Perfil.

- Configuración de seguridad.

### Módulo de contactos de emergencia

- Registro de contacto.

- Vinculación entre usuarios.

- Gestión del contacto de confianza.

- Notificaciones de emergencia.

### Módulo de viajes

- Registro/inicio del viaje.

- Información del viaje.

- Seguimiento de ubicación.

- Visualización del recorrido.

- Estado del viaje.

- Confirmación de llegada.

### Módulo de geolocalización

- Obtención de ubicación.

- Visualización en mapa.

- Seguimiento en tiempo real.

- Historial de recorrido.

### Módulo de emergencia

- Activación rápida de emergencia.

- Envío de alerta.

- Envío de ubicación.

- Notificación al contacto de emergencia.

### Módulo de evidencia

- Activación de grabación de audio.

- Almacenamiento de grabaciones.

- Envío al contacto de emergencia.

### Módulo de monitoreo

- Detección de posibles desviaciones.

- Alertas por eventos inusuales.

- Seguimiento del estado del viaje.

### Integración con servicios de transporte

Como alcance futuro, se contempla la integración con plataformas como:

- Uber

- Cabify

- InDrive

- Recursos

### Recursos humanos

- Equipo de desarrollo de 4 integrantes.

- Usuarios participantes para las pruebas.

- Usuarios de prueba/contactos de emergencia.

### Recursos tecnológicos

- Computadoras.

- Smartphones Android/iOS para pruebas.

- Internet.

- Software de desarrollo.

- IDE/editor de código.

- Sistema de gestión de base de datos.

- Servicios de mapas.

- Servicios de almacenamiento.

- Servicios de notificaciones.

- Repositorio de código.

### Recursos materiales

- Computadoras.

- Smartphones.

- Conexión a Internet.

- Sala grupal UTP

- Documentación del proyecto.

- Monitoreo y control

- Estructura General

INICIO
↓
Identificación del problema
↓
Análisis de necesidades y requisitos
↓
PLANIFICACIÓN
↓
Diseño de solución
↓
DESARROLLO
↓
Pruebas y corrección de errores
↓
VALIDACIÓN
↓
Evaluación con usuarios
↓
CIERRE
↓
Presentación del prototipo y documentación final